附件3：

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区“拿地即开工+验收”

具体要求分解表

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立储备地块信息库 | 建立储备地块信息库，根据《工业项目建设用地控制指标》要求，对营口片区内所有未出让工业地块进行指导性指标管理，先行完成区域评价和规划设计条件，先行设定控制指标，提前开展土地权属调查和土地勘测定界工作，形成营口片区储备地块信息库，实行数字化动态管理。原则上，标准化的建设用地应由管委会负责完成征地拆迁、土地平整、市政外网铺设等工作。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、经济发展局、财政局、企业服务局、数据信息中心、市自然资源局自贸区分局 | 2021年6月底前 |
| 2 | 明确供应条件 | 土地出让前，需达到建设用地标准化要求。将用地规划设计及符合国家产业、用地政策项目的配套设施建设纳入土地供应条件。 | 营口市自然资源局自贸区分局 | 营口片区行政审批局、规划建设局 | 2021年6月底前 |
| 3 | 建立“规委会”领导小组 | 遵循“一次联审定项目”的原则。建设单位在完成规划、建筑设计方案后，由行政审批局进行梳理整合，形成规划联审材料，由营口片区管委会召开规划联审会对项目进行论证，同时提出修改意见，形成会议纪要，为企业“拿地开工”创造先决条件。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市自然资源局自贸区分局 | 2021年6月底前 |
| 4 | 创新工业用地出让流程 | 建设单位从储备地块信息库确定项目用地后，由市自然资源局自贸区分局负责编制土地出让方案报营口片区土地委员会审议，审议通过后，出具土地出让文件，对该宗土地进行挂牌出让，挂牌结束后，竞得人签订《成交确认书》，挂牌出让相关资料齐全后签订《国有建设用地使用权出让合同》 | 市自然资源局自贸区分局 | 营口片区行政审批局、规划建设局、市自然资源事务中心自贸区分中心 | 2021年6月底前 |
| 5 | 优化审批流程 | 整合工业建设类项目中的工程建设许可阶段与施工许可阶段，建设单位完成规划、建筑设计方案的编制后，由营口片区行政审批局向管委会提出召开规划联审会的申请。若企业同时提交环评报告，审批部门可并联为建设单位办理环评手续。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队、市自然资源局自贸区分局、市城乡建设与公用事业中心 | 2021年3月底前 |
| 6 | 实行现场告知 | 施工许可证核发后，由营口片区行政审批局牵头，联合营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队及营口市城乡建设与公用事业中心对项目建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位进行现场一次性告知。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队、市城乡建设与公用事业中心 | 2021年3月底前 |
| 7 | 实行建设单位负责制 | 明确建设单位主体责任，严格落实质量终身责任制，取消施工图审查环节，施工图审查合格书不再作为项目审批的前置要件。建设单位申领施工许可证时，应提交《勘察、设计质量承诺书》。后期建设过程中，由监督管理部门进行过程监督检查。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队 | 2021年3月底前 |
| 8 | 共享区域评估成果 | 开展区域性评估工作，以区域性评价代替或简化单体项目评估，供入驻的建设单位免费共享使用。审批部门以区域评估结论为依据，直接出具审查意见或实行审批豁免，开展事中事后监管，不再要求区域内建设单位进行单独项目评估。对区域评估结果无法满足项目评估评审要求的，评估评审主管部门要简化项目评估评审内容，形成清单并一次性告知。建立区域工业固定资产投资项目负面清单（以下简称“节能审查负面清单”），节能审查负面清单以外的项目，企业只需填写固定资产投资项目节能承诺备案表，无需额外编制节能报告，无需付出额外成本。同时可充分利用规划环评中相关数据，简化环评报告编制内容。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队 | 2021年6月底前 |
| 9 | 实行联合测绘 | 推行联合测绘，将涉及规划、土地、房产、人防、消防等行政审批所需的各项测绘由中介服务机构进行统筹组织，由一支测绘队伍完成所需数据的测绘工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 | 营口片区行政审批局 | 市自然资源局自贸区分局、市自然资源事务中心自贸区分中心 | 2021年6月底前 |
| 10 | 实行联合验收 | 由营口片区行政审批局组织规划、消防、人防、市政公用等部门和单位实施联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，以“联合验收合格意见”为统一结论，汇聚各类验收成果，归集形成电子验收档案，实现信息共享和数据比对。联合验收结果直接推送至不动产登记系统，实现信息平台推送、业务一站办理。 | 营口片区行政审批局 | 营口片区规划建设局、市场监管综合执法与权益保障局、综合监管执法支队、市自然资源事务中心自贸区分中心、市城乡建设与公用事业中心、国网营口供电公司、营口水务集团有限公司 | 2021年3月底前 |
| 11 | 强化事中事后监管 | 按照“宽进严管”的原则，监管部门要加强日常检查，加强对施工过程质量的监管，对违反规划、产业政策、建设规范、行业标准等规定的项目，予以查处追究责任和行政处罚，同时提高随机监督巡查频次。 | 营口片区市场监管综合执法与权益保障局 | 综合监管执法支队 | 常态化管理 |
| 12 | 加强信用体系建设 | 搭建信用信息平台，建立红黑名单制度和联合奖惩制度，对诚信企业实行简化审批。加快完善与市公共信用信息服务平台的信息共享机制，加强跨部门失信联合惩戒。将企业及从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为向社会公开，建立“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制。 | 营口片区市场监管综合执法与权益保障局 | 营口片区行政审批局、规划建设局、数据信息中心、综合监管执法支队 | 2021年6月底前 |
| 13 | 探索“拿地即开工+验收”审批事项标准化 | 围绕“拿地即开工+验收”的各环节，推动营口市土储中心、市自然资源局自贸区分局、营口片区行政审批局、财政局等部门，进一步优化审批流程，编制标准化行政审批事项通用目录和办事指南，编制“示范样本”，明列办事易错范例，做到申报条件明确、办事材料明晰、办事流程优化、办事过程便捷，让企业“一目了然、明白办事”。 | 营口片区管委会政策法规局 | 营口市土储中心、市自然资源局自贸区分局、营口片区行政审批局、营口片区财政局 | 常态化管理 |